네트워크 게임프로그래밍
프로젝트 추진계획서

2017114025 성현석
2019182003 권순원
2019182024 엄장헌

목차

- 게임 소개

  - 개요

  - 프로젝트를 위한 변경점

  - 스크린샷

  - 플레이 방법 및 규칙

- 개발 환경

  - 개발 환경

  - 코드 스타일

- High-level 디자인

- Low-level 디자인

- 개발 일정

  - 역할 분담

  - 팀원 별 일정표

- 게임 소개

  - 개요

2022년도 2학기 컴퓨터 그래픽스 팀 프로젝트 때 개발한 게임입니다. 팀원 권순원과 엄장헌이 참여해서 제작했습니다.
 플레이어가 앞에서 날아오는 장애물을 피하면서 날아가는 게임입니다. 기존 게임에 멀티플레이 요소를 더하기 위해 기존 게임과 비슷한 『마리오 파티』 미니게임 중 하나를 참고하여 변경했습니다.

  - 프로젝트를 위한 변경점

플레이어가 원 둘레 이동만 가능에서 평면상을 자유롭게 이동할 수 있는 방식으로 변경.
장애물 또한 원 둘레를 따라 나오던 것을 평명 상에 랜덤하게 나올 수 있도록 변경.

그림 2. 『마리오 파티』 미니게임 플레이 화면

그림 1. 『Voyage in Space』 플레이 화면

그림 2. 『Voyage in Space』 플레이 화면

스크린샷

  - 플레이 방법 및 규칙

WASD 키를 이용해 상하좌우로 이동하며 날아오는 장애물을 회피.
장애물에 부딪히면 목숨이 감소하며, 3번 부딪히면 해당 플레이어는 탈락(접속 종료).
플레이어들은 서로 충돌을 하며 밀어내며 방해할 수 있다(가속도와 질량에 따라 충돌 처리).
마지막까지 살아남은 플레이어가 최종 우승

- 개발 환경

  - 개발 환경

IDE: Visual Studio 2022
버전관리: Git, GitHub
그래픽 API: OpenGL
개발언어: C++
네트워크 프로토콜: TCP/IP
네트워크 API: Winsock

  - 코드 스타일

변수명: camelCase, global 변수 및 member 변수 g_, m_ 표기
함수명: PascalCase, 설명 주석 필수
중괄호 표기: 함수/클래스 등 아래 표시, 반복/분기문 옆에 표시

2

High-level 디자인

54

4

3

1

- Low-level 디자인

- 공유 class 및 struct와 define

게임 난이도

enum class GAME_LEVEL : byte{

EASY;

NORMAL;

HARD;

}

패킷 정의 – 모든 통신에 공통적으로 사용

struct Packet{

float x, y;

byte stateMask;

}

stateMask[BBBBBBBB]

[0] 게임시작용 비트

[00] 플레이어 번호

[0] pos a

[00] 목숨

[0] 진행중인가

[0] 우승인가

LockQueue – 공유 Event 큐 동기화

class LockQueue{

public:

LockQueue();

~LockQueue();

void Push(Packet){

lock(); // mutex lock, 스코프를 벗어나면 자동으로 unlock

que.push();

notify(); // mutex 사용이 끝났다는 것을 기다리고 있는 스레드에게 알림

}

bool TryPop(Packet&){

lock();

if(que.empty()){

unlock();

return false;

}

packet = que.front();

que.pop();

return true;

}

void WaitPop(Packet&){

lock();

wait(); // notify가 호출될 때까지 대기

packet = que.front();

que.pop();

}

private:

queue<Packet> que;

mutex mtx;

condition_variable cv;

}

Client 매칭 대기열을 위한 구조체

struct ClientInfo{

shared_ptr<queue<Packet>> packetQuePtr;

GAME_LEVEL level

SOCK sock

}

- Client

클라이언트에서의 모든 통신 관리

class PacketManager{

public:

PacketManager();

~PacketManager();

void Initialize();

void SendPacket(Packet); // key event에서 호출

bool RecvPacket(); // toClientEventQue에 push

shared_ptr<queue<Packet>> GetPacketQueue();

private:

socket sock;

shared_ptr<queue<Packet>> toClientEventQue;

}

키 입력에 따른 패킷 전송

GLvoid keyboard(unsigned char key, int x, int y)

{

float acc = gameManager.handleEvent(key, true);

PacketManager.SendPacket(acc);

glutPostRedisplay();

}

GLvoid keyUp(unsigned char key, int x, int y)

{

float acc = gameManager.handleEvent(key, false);

PacketManager.SendPacket(acc);

glutPostRedisplay();

}

클라이언트 업데이트

GLvoid updateTimer(int value)

{

PacketManager.RecvPacket();

// elapsedTime update

gameManager.update(elapsedTime);

glutTimerFunc(1000 / gameSpeed, updateTimer, 0);

}

- Wait Server

void Initialize()

// lobby thread 생성, client info queue 초기화, 대기 소켓 생성

dword void LobbyThread()

void acceptClient()

dword void ClientThread(ClientInfo)

void recv()

//클라이언트에게 선택한 난이도 정보를 받음, info queue 에 넣어주고 다시 대기 상태로

- Lobby Thread

void Initialize()

wait server에서 호출

while

// client info queue 에 난이도에 따른 큐가 가득 찼는지 확인

- 가득찬 경우

void GameStart(ClientInfo, GAME_LEVEL)

dword void GameThread(ClientInfo, GAME_LEVEL)

// 소켓 정보와 난이도 정보를 전달해 인게임 쓰레드를 생성

- In Game Thread

여기서 처리되는 모든 데이터가 게임 플레이의 기준
각 게임 세션마다 하나씩 생성

void Initialize(GAME_LEVEL, sock)

// 초기 패킷을 toClientEventQue에 push

// 초기 패킷 - [1][00 플레이어 번호][1 pos][0000 랜덤 패턴 seed 값], x, y : 플레이어 시작 위치

while(true){

if (numOfPlayer == 0)

break;

if (numOfPlayer == 1)

// 해당 플레이어에게 승리 비트 전송

PushWinPacket(); // [0__* **01]

// 게임 종료

GameEnd();

// 게임 로직

void GameLoop()

// 모든 플레이어의 toServerQue 확인 후 처리

toServerQueueCheck(); // 모든 클라이언트 이벤트 확인

void Update();

// 충돌이 발생하면 toClientQue에 정해진 비트 규칙에따라 push

PushPacket(); // [0__1 __10]

// 모든 플레이어의 가속도 정보 toClientQue push

PushPacket(); // [0__1 __10]

if (time <= 0.3)

// 모든 플레이어 위치 정보 toClientQue push (클라이언트 보정 용도)

PushPacket() // [0__0 __10]

}

- Client-Server 통신 Thread

void Initialize() // 이벤트 큐를 동적으로 할당, 이벤트 큐의 주소와 난이도를 client info push

while(){

if(recv(struct Packet) == 0)

0000 0000 x MAX_FLOAT y MIN_FLOAT 을 toServerEventQue에 push

break; // client 접속 끊김

else

toServerEventQue.push();

if(!toClientEventQue.empty())

send(struct Packet)

yield();

}

- 개발 일정

  - 역할 분담

엄장헌: 1번, 5번, 4번(보조)

성현석: 4번, 2, 3번(보조)

권순원: 2번, 3번, 1번(보조)

  - 팀원 별 일정표

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/29 | 30 | 30 | 11/1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |  | 시험 | LockQueue |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Client PacketManager (연결부분만) | Client-Server Initialize() | Client-Server Send(), Recv() | Client-Server Loop 구조 | Client PacketManager |  | 졸작 회의 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Client 움직임 방식 변경 | 시험 | 시험 | 시험 | Client 타 플레이어 관리 추가 |  | 졸작 회의 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Client Stage 구조 변경 | InGame Collision Manager | InGame Collision Manager | InGame Collision Manager | 플레이 가능 브렌치 생성 | 알파 테스트 | 졸작 회의 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12/1 | 2 |
|  | 버그 픽스 |  |  |  | 베타 테스트 | 졸작 회의 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 문서 정리 | 코드 정리 |  | 최종 점검 |  |  |

엄장헌

성현석

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/29 | 30 | 30 | 11/1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | InGame Initialize() |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 졸작 회의 | 시험 | 시험 | InGame Loop 구조 Lobby GameStart() | InGame PushPaket() |  | InGame Physics Class 테스트 환경 제작 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 졸작 회의 | InGame Physics Class 멤버 함수 | 시험 | 시험 | InGame Physics Class 멤버 함수 |  | InGame Update() |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 졸작 회의 | InGame Collision Manager | InGame Collision Manager | InGame Collision Manager | 플레이 가능 브렌치 생성 | 알파 테스트 |  |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12/1 | 2 |
| 졸작 회의 | 버그 픽스 |  |  |  | 베타 테스트 |  |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 졸작 회의 | 문서 정리 | 코드 정리 |  | 최종 점검 |  |  |

권순원

| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10/29 | 30 | 30 | 11/1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  | 시험 |  | wait server Initialize() |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| wait server AcceptClient() | Lobby Initialize() | Lobby Loop 구조 | Lobby GameStart() | Client 추가 플레이어 모델 로드 |  | 졸작 회의 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Client 움직임 방식 변경 | 시험 | 시험 | 시험 | Client 타 플레이어 랜더링 |  | 졸작 회의 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Client 패턴 추가 | Lobby 서버 테스트 환경 구축 | Lobby 테스트 및 버그픽스 | Lobby 테스트 및 버그픽스 | 플레이 가능 브렌치 생성 | 알파 테스트 | 졸작 회의 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12/1 | 2 |
|  | 버그 픽스 |  |  |  | 베타 테스트 | 졸작 회의 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 문서 정리 | 코드 정리 |  | 최종 점검 |  |  |

* 매주 금요일은 코드리뷰 및 점검, Progress Report 작성